# Plataforma de analítica comercial con inteligencia artificial

Alcance y arquitectura acordados por el Grupo 6

| Materia | Inteligencia Artificial Aplicada |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática - UNLaM |
| Versión | Grupo 6 - versión 3 - septiembre de 2026 |

Decisión central Construiremos un sistema que transforme videos de cámaras fijas en eventos anónimos y métricas útiles para espacios comerciales. El MVP mantendrá todas las métricas comerciales acordadas y agregará un chat mínimo. La final incorporará atención estimada, grupos, patrones e interacción analítica avanzada. Se prevé consumir el modelo por API utilizando créditos de Azure, sujeto a confirmar la disponibilidad.

# 1 Propósito del documento

Este documento alinea al equipo sobre qué producto se propone, qué problema resuelve, cómo funcionará, qué se compromete para cada entrega y cómo se organizará el trabajo. Sirve como punto de partida para validar la factibilidad, convertir el alcance en backlog de Azure DevOps y luego desarrollar las especificaciones detalladas.

La propuesta responde a la consigna del Trabajo Práctico Integrador: construir una aplicación inteligente con uno o más modelos de IA, consumir una API externa y demostrar el aporte de herramientas de IA en diseño, implementación, pruebas, documentación y, si resulta viable, despliegue.

# 2 Visión del producto

La solución será una plataforma de analítica para espacios comerciales basada en visión por computadora. Procesará grabaciones de cámaras fijas, detectará y seguirá personas de manera anónima, interpretará sus interacciones con comercios y zonas configuradas y presentará métricas en un dashboard web.

La idea puede resumirse como una capa de analítica digital aplicada al espacio físico: no identifica personas ni confirma ventas, sino que convierte recorridos observables en indicadores de tráfico, ingreso, permanencia y comportamiento comercial estimado.

# 3 Problema y oportunidad

Los comercios conocen sus ventas, pero suelen tener poca información sobre lo que ocurre antes de la compra. La circulación frente al local, el ingreso, la permanencia y la atención a una vidriera contienen señales relevantes que normalmente no se registran de forma estructurada.

Cuántas personas pasan frente a cada comercio y en qué horarios.

Cuántas ingresan, salen y permanecen en una zona determinada.

Qué locales presentan mucho tránsito pero baja tasa de ingreso.

Qué recorridos y transiciones aparecen con mayor frecuencia.

Qué comportamientos pueden sugerir atención o una posible compra, siempre como estimaciones.

# 4 Funcionamiento general

| Etapa | Responsabilidad | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 Video | Recibir una grabación de cámara fija y su configuración espacial. | Video y metadatos de la sesión |
| 2 Visión | Detectar personas y mantener un identificador temporal con tracking. | Tracks anónimos por frame |
| 3 Eventos | Interpretar cruces, presencia y permanencia respecto de líneas y polígonos. | Eventos de negocio |
| 4 Analítica | Agregar eventos, calcular KPIs y comparaciones. | Métricas consultables |
| 5 Experiencia | Exponer resultados mediante API, dashboard y chat desde el MVP. | Información para decisiones |

La visión artificial no alimentará directamente los gráficos. El contrato central serán los eventos. Esta separación permite cambiar el detector, el tracker o el frontend sin rediseñar todo el sistema.

Flujo conceptual Video -> detección y tracking -> motor de eventos -> analítica y persistencia -> API -> dashboard -> asistente analítico

# 5 Configuración espacial de cada cámara

Cada cámara tendrá una configuración manual del escenario. El sistema no intentará descubrir automáticamente dónde empieza un comercio. Para cada local se delimitarán polígonos y líneas sobre un frame de referencia.

| Elemento | Uso |
| --- | --- |
| Zona interior | Determina cuándo un track está dentro del comercio. |
| Línea de entrada | Permite interpretar el sentido del cruce como ingreso o salida. |
| Zona frontal | Identifica quién pasa o permanece frente al local. |
| Zona de vidriera | Delimita el área desde la cual puede estimarse exposición o atención. |

Para el MVP, estas zonas podrán venir preconfiguradas por video. Para la entrega final se evaluará una interfaz que permita crearlas y editarlas desde el navegador.

Cada procesamiento tendrá una sesión identificada, con video, configuración espacial y versiones de modelo y reglas. Un track perdido puede reaparecer con otro ID. La permanencia y ocupación corresponden a zonas observables; perder un track no demuestra salida del local. Asociar entrada y salida para comparar bolsas requiere continuidad o una asociación validada.

# 6 Eventos y reglas de interpretación

El tracker asignará un identificador temporal, por ejemplo Person 42. El motor de eventos utilizará la posición de los pies o un punto de referencia equivalente y mantendrá un estado por track. La dirección del cruce, una permanencia mínima, el estado anterior y un tiempo de enfriamiento evitarán duplicaciones.

| Evento | Interpretación |
| --- | --- |
| PERSON DETECTED | Aparece un track válido en la escena. |
| ZONE ENTER / EXIT | El track ingresa o sale de un polígono configurado. |
| STORE PASS | El track atraviesa la zona frontal, ingrese luego o no al local. |
| STORE ENTER / EXIT | El track cruza la entrada en el sentido correspondiente. |
| DWELL | El track permanece en una zona durante un tiempo medible. |
| WINDOW EXPOSURE | El track se encuentra en posición desde la cual podría ver la vidriera. |
| WINDOW ATTENTION | Estimación basada en permanencia, velocidad y orientación corporal. |
| POTENTIAL PURCHASE | Señal experimental; nunca se presentará como compra confirmada. |

# 7 MVP del 2 de octubre de 2026

Objetivo del MVP Demostrar un recorrido funcional de punta a punta sobre videos grabados: detectar y trackear personas, interpretar su interacción con zonas comerciales y visualizar métricas básicas en un dashboard.

## 7 1 Capacidades comprometidas

Procesamiento local de videos de cámara fija con análisis visible durante la ejecución.

Detección de personas con YOLO o un modelo equivalente.

Tracking anónimo dentro de la grabación.

Configuración predefinida de zonas, locales y líneas de entrada.

Eventos de paso, ingreso, salida y permanencia.

Persistencia de eventos y métricas.

API de consulta y dashboard web con filtros básicos.

Chat mínimo mediante API externa sobre métricas calculadas por el backend.

Previsualización sincronizada con detecciones, tracks, zonas y eventos; progreso y métricas parciales.

Historial de sesiones consultable desde el dashboard y el chat.

Trazabilidad del aporte de IA en el SDLC.

## 7 2 Chat mínimo del MVP

Consultará tráfico, ingresos por local, ocupación máxima, permanencia y horario pico de una sesión. Las cifras las calculará el backend. El modelo llamará herramientas acotadas y redactará respuestas con el local, período y valores obtenidos. Si faltan datos, deberá indicarlo. No se restringe el dashboard a estas cinco consultas.

## 7 3 Métricas comprometidas

| Métrica | Definición | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Tráfico total | Tracks válidos de la sesión; estimación de visitas, no personas únicas garantizadas. | Obligatoria |
| Flujo temporal | Personas por intervalo de tiempo. | Obligatoria |
| Paso por local | Tracks que atraviesan la zona frontal. | Obligatoria |
| Entradas y salidas | Cruces válidos de la línea de acceso por sentido. | Obligatoria |
| Tasa de ingreso | Visitas del frente que ingresan / visitas del frente, incluida la población que ingresa. | Obligatoria |
| Permanencia | Tiempo observable por track en una zona; media y mediana. | Obligatoria |
| Ocupación | Tracks simultáneos dentro de una zona. | Obligatoria |
| Horarios pico | Intervalos con mayor flujo u ocupación. | Obligatoria |
| Heatmap | Distribución agregada de posiciones. | Deseable |

# 8 Entrega final del 13 de noviembre de 2026

La versión final evolucionará el MVP sin reemplazar su núcleo. Las extensiones se priorizarán después de medir la calidad de los datos y del tracking.

| Capacidad | Resultado esperado | Condición |
| --- | --- | --- |
| Exposición a vidriera | Personas situadas dentro del área visual definida. | Zona y perspectiva adecuadas |
| Detención | Baja velocidad y permanencia mínima frente a la vidriera. | Tracking estable |
| Atención estimada | Orientación corporal o de cabeza combinada con posición y tiempo. | Resolución suficiente |
| Funnel comercial | Paso -> exposición -> detención -> atención -> ingreso. | Eventos consistentes |
| Posible compra | Señal basada en objetos o cambios observables. | Dataset específico |
| Patrones de visita | Secuencias y matriz de transición entre zonas o locales. | Misma cámara |
| Grupos estimados | Personas que se desplazan juntas según proximidad, dirección y duración. | Umbrales calibrados por escena |
| Comparaciones e insights | Cambios por sesión, día, horario o comercio. | Varias sesiones |
| Asistente avanzado | Comparaciones e interpretación de métricas mediante herramientas. | Evolución del chat del MVP |

El asistente no procesará videos ni calculará estadísticas por su cuenta. Utilizará herramientas o endpoints de analítica para consultar datos estructurados y redactar una respuesta respaldada por esos resultados.

Los grupos describen desplazamiento conjunto estimado, no parentesco ni relaciones reales. Se calibrarán proximidad, dirección y duración por escena; las distancias en píxeles no equivalen a metros sin calibración. El funnel se construirá con visitas vinculadas y secuencias observadas: no todas las personas atraviesan todas las etapas.

# 9 Fuera de alcance

Reconocimiento facial o identificación de personas reales.

Velocidad igual a la reproducción original como garantía previa a las pruebas; sí se exige visualizar el análisis mientras ocurre.

Seguimiento de una misma persona entre cámaras diferentes.

Confirmación de ventas sin integración con un sistema transaccional.

Integración con POS durante este trabajo práctico.

Cobertura completa de un centro comercial real.

Precisión de laboratorio en escenarios con oclusiones o baja resolución.

# 10 Arquitectura acordada

| Componente | Responsabilidad inicial |
| --- | --- |
| Procesador de video | Lectura de frames, detección y tracking. |
| Configuración espacial | Cámaras, comercios, polígonos, líneas y parámetros. |
| Motor de eventos | Máquinas de estado y reglas espaciales y temporales. |
| Servicio de analítica | Agregaciones, KPIs, comparaciones e insights. |
| PostgreSQL local | Sesiones, configuración, trabajos, eventos y resultados agregados. |
| Backend API | Ingesta y consultas para dashboard y asistente. |
| Dashboard web | Carga o selección de sesiones, filtros, KPIs y gráficos. |
| Servicio generativo en Azure | Interpretación de preguntas y composición de respuestas sobre datos. |
| Azure DevOps | Backlog, trazabilidad, repositorio o integración de código, pipelines y seguimiento. |

Se adopta PostgreSQL local. El sistema tendrá un backend modular y un worker separado para el procesamiento pesado; ambos pueden ejecutarse en una misma computadora. La PC de integración utiliza Windows y dispone de una RTX 5080 con 16 GB de VRAM, según lo informado por el equipo. La compatibilidad del entorno y el rendimiento se comprobarán con videos reales.

## 10 1 Demostración y análisis visible

1. Seleccionar un video y cargar su configuración de locales, zonas y accesos. Un video nuevo requiere delimitar el escenario antes del análisis.

2. Iniciar el análisis y ver detecciones, identificadores temporales, zonas y eventos superpuestos sobre el video.

3. Observar progreso, ingresos, salidas y ocupación mientras el worker procesa los frames.

4. Revisar el dashboard con los resultados completos al finalizar.

5. Preguntar al chat sobre la sesión recién procesada o las sesiones anteriores guardadas.

La previsualización debe mantenerse sincronizada con las detecciones. La velocidad de análisis se medirá, sin prometer que coincida con la velocidad original. La permanencia y los intervalos se calculan con los tiempos del video, no con la duración del procesamiento. Las métricas parciales se identificarán como tales; si un video no tiene fecha real conocida, las consultas usarán su sesión y tiempo relativo.

## 10 2 Trabajo del backend y del worker

El backend coordina las solicitudes, valida la configuración y sirve métricas y herramientas al chat. El worker ejecuta visión y reglas de eventos, publica avances y persiste resultados. La previsualización debe llegar al navegador durante el análisis, sin esperar a que termine el video.

Como diseño inicial se propone un único worker y una tabla de trabajos con estados pendiente, procesando, completado, fallido y cancelado. No se incorpora una infraestructura de colas adicional sin demostrar su necesidad. Cada sesión conserva la configuración y las versiones utilizadas para poder reproducir sus resultados.

## 10 3 Almacenamiento local

| Ubicación | Información |
| --- | --- |
| PostgreSQL local | Configuraciones, sesiones, trabajos, eventos y métricas. |
| Disco local | Videos originales, previsualizaciones y trayectorias detalladas cuando sea necesario. |
| Repositorio compartido | Código, migraciones, configuración de ejemplo, documentación y datos pequeños de prueba. |
| Azure por API | Consultas al modelo generativo; disponibilidad y cobertura de créditos por confirmar. |

El historial no se alojará en Supabase como base principal. El espacio disponible depende del disco local y de la política de conservación. Se evitará guardar una fila por persona y frame en PostgreSQL por defecto; las trayectorias necesarias para heatmaps o análisis posteriores podrán muestrearse y conservarse en archivos con referencia desde la sesión.

El procesamiento, la persistencia y la visualización se ejecutarán localmente. El chat mediante Azure necesita internet. Los modelos de visión y dependencias necesarios para la demostración deberán estar descargados antes de presentarla.

## 10 4 Entorno común para seis integrantes

Cada integrante tendrá su propia base PostgreSQL con la misma estructura y datos de prueba reproducibles. Los resultados nuevos no se sincronizan automáticamente: se compartirán mediante exportaciones de sesiones y, cuando corresponda, los archivos asociados. La PC con la RTX ejecutará las pruebas pesadas y la demostración integrada.

Un repositorio compartido con ramas por tarea, revisión de cambios y vinculación a Azure DevOps.

Migraciones versionadas para todos los cambios de estructura de la base.

Versiones de dependencias fijadas, configuración de ejemplo y comandos documentados de arranque.

Clips pequeños, eventos de prueba y datos iniciales comunes para trabajar sin depender de la GPU del compañero.

Configuraciones de Copilot, Spec Kit, agentes, skills y MCPs versionadas; credenciales fuera del repositorio.

Exportación de la sesión de demostración y ensayo previo de video, dashboard y chat.

## 10 5 Tecnologías pendientes de validación

| Parte | Candidato a evaluar |
| --- | --- |
| Frontend | React con TypeScript y Vite. |
| Backend y worker | Python y FastAPI, con proceso de visión independiente. |
| Visión | YOLO y tracker a seleccionar mediante pruebas. |
| Actualizaciones | WebSocket para datos y eventos; transporte de previsualización por evaluar. |
| Empaquetado | Entorno Python aislado en Windows; instalación de PostgreSQL y uso de contenedores por definir. |

Estos candidatos no son decisiones cerradas. La prueba técnica deberá demostrar uso efectivo de la GPU, previsualización sincronizada, persistencia de eventos y consulta de resultados. No se fija todavía una versión de YOLO, PyTorch o CUDA ni se promete una tasa de frames.

# 11 Uso de Azure

## 11 1 Azure DevOps

Azure DevOps será obligatorio para organizar y evidenciar el trabajo. Como mínimo se utilizará Azure Boards para Epic, Features, User Stories, Tasks y Bugs. También se definirá el uso de repositorios y pipelines dentro de Azure DevOps o su integración con el repositorio elegido por el equipo. Cada cambio deberá vincularse con un ítem de trabajo y pasar por revisión.

## 11 2 Modelo de inteligencia artificial mediante Azure

Para cumplir con la integración mediante API externa y habilitar el asistente analítico, se prevé consumir un modelo generativo disponible a través de los servicios de Azure accesibles con los créditos del equipo, por ejemplo mediante Azure OpenAI o el servicio equivalente habilitado. Antes de comprometer un modelo específico se validarán credenciales, cuotas, región, endpoint y modelos disponibles.

Se prevé utilizar los créditos de Azure para consumir un modelo conocido por API. Su disponibilidad, compatibilidad con los créditos, cuotas y costos deben confirmarse antes de elegirlo. Esto no obliga a usar el mismo modelo ni la misma forma de acceso para Copilot y para el producto. La ejecución de visión se definirá al evaluar el stack completo.

# 12 Workflow de desarrollo asistido por IA

El workflow no se cerrará por cantidad fija de agentes o MCPs. Se diseñará según las necesidades reales de la arquitectura y se ajustará con evidencia. Azure DevOps es obligatorio; GitHub Copilot y Spec Kit son la base acordada. Se definirán agentes, skills y MCPs según necesidades, sin fijar cantidades ni roles por anticipado.

| Etapa | Aporte esperado de IA | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Descubrimiento y diseño | Refinar requisitos, riesgos, criterios de aceptación y alternativas. | Prompts, decisiones y backlog |
| Arquitectura | Proponer y revisar contratos, diagramas, ADRs y amenazas. | ADRs y revisiones |
| Implementación | Asistir con código, refactorizaciones y documentación técnica. | Commits y PRs vinculados |
| Visión y datos | Apoyar experimentos, evaluación y análisis de errores. | Notebooks, métricas y reportes |
| Pruebas | Generar casos, automatizar API y UI y analizar fallas. | Plan y resultados de pruebas |
| Documentación | Mantener specs, manuales y material de exposición. | Documentos versionados |
| Despliegue | Asistir con pipeline, configuración y diagnóstico. | Pipeline y registros |

Roles candidatos: agente de producto y especificaciones, agente de arquitectura, agente o skill de visión por computadora y agente de QA. MCPs candidatos: Azure DevOps y automatización de navegador para pruebas. Esta lista es inicial y deberá validarse antes de implementarla.

# 13 Fase 0 Selección y validación del material

Condición de inicio Antes de desarrollar la aplicación, los seis integrantes buscarán videos o datasets candidatos y se ejecutará una prueba de concepto de detección y tracking. El alcance definitivo se congelará con evidencia sobre ese material.

## 13 1 Criterios para videos candidatos

Cámara fija, perspectiva estable y pocos o ningún corte.

Resolución suficiente y duración razonable.

Circulación de varias personas y oclusiones representativas.

Entradas a comercios visibles para medir ingresos y salidas.

Frentes o vidrieras visibles para evaluar atención en la final.

Licencia o condiciones compatibles con uso académico.

Posibilidad de utilizar varios videos especializados si ninguno cubre todos los casos.

## 13 2 Prueba de factibilidad

1. Seleccionar entre dos y cuatro videos candidatos.

2. Ejecutar detección y tracking sobre fragmentos representativos.

3. Medir errores de detección, pérdida de identidad, oclusiones y estabilidad.

4. Probar al menos una zona frontal y una línea de entrada.

5. Comparar resultados automáticos contra un conteo manual pequeño.

6. Elegir el material del MVP y ajustar criterios de aceptación.

# 14 Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Dataset inadecuado | No se observan entradas, vidrieras o posturas útiles. | Búsqueda conjunta, varios videos y prueba temprana. |
| Tracking inestable | Conteos duplicados y trayectorias incompletas. | Evaluar trackers, umbrales y escenas controladas. |
| Alcance excesivo | MVP incompleto o sin integración punta a punta. | Congelar obligatorios y tratar extras como deseables. |
| Atención difícil de estimar | Métrica poco defendible. | Nombrarla como estimación y reportar supuestos y errores. |
| Acceso a Azure no validado | Bloqueo del asistente o del workflow. | Validar cuenta, endpoint, cuota y modelo en Fase 0. |
| Integración tardía | Módulos que no encajan. | Contratos tempranos, integración continua y PRs pequeños. |
| Privacidad | Tratamiento innecesario de imágenes sensibles. | Sin reconocimiento facial, IDs temporales y retención mínima. |

# 15 Privacidad y uso responsable

El sistema trabajará con identificadores temporales y anónimos. No utilizará reconocimiento facial ni intentará vincular tracks con identidades reales. Siempre que sea posible, conservará eventos y métricas en lugar de videos procesados de forma indefinida.

Las inferencias sensibles se comunicarán con lenguaje preciso. Atención, intención y compra se presentarán como señales estimadas, con sus supuestos, limitaciones y métricas de calidad. La demostración deberá distinguir claramente observación, regla e inferencia.

# 16 Criterios de éxito

## 16 1 MVP

Un video se procesa de punta a punta sin intervención manual entre módulos.

Los eventos de paso, entrada, salida y permanencia son reproducibles.

Las métricas del dashboard corresponden a los eventos almacenados.

El chat responde consultas con cifras de la sesión mediante API externa y señala datos faltantes.

El equipo puede explicar modelos, reglas, arquitectura, errores y decisiones.

Existe evidencia concreta del uso de IA en cada etapa del SDLC.

## 16 2 Entrega final

El producto amplía cobertura y usabilidad sin degradar el MVP.

Al menos una capacidad avanzada se evalúa con datos y no solo visualmente.

El asistente consulta métricas mediante herramientas o API y evita inventar resultados.

La exposición comunica limitaciones y demuestra dominio compartido por los seis integrantes.

# 17 Próximas decisiones del equipo

1. Reunir y registrar videos candidatos con sus licencias y características.

2. Organizar las entregas del Grupo 6: MVP el 2 de octubre y final el 13 de noviembre de 2026.

3. Validar acceso a Azure DevOps y al servicio o modelo disponible en Azure.

4. Realizar la prueba de concepto de YOLO más tracking y líneas o zonas.

5. Validar las tecnologías candidatas, tracker y comunicación en vivo, manteniendo PostgreSQL y procesamiento locales.

6. Definir agentes, skills y MCPs después de la arquitectura inicial.

7. Convertir este alcance en Epic, Features, Stories, Tasks y criterios de aceptación.

8. Congelar el alcance del MVP y comenzar iteraciones cortas con integración continua.

# 18 Decisiones consolidadas

| Tema | Decisión actual |
| --- | --- |
| Producto | Analítica comercial de videos con visión por computadora. |
| Fuente | Videos de cámara fija con análisis visible durante la ejecución. |
| Espacio | Locales y zonas delimitados manualmente por cámara. |
| MVP | Alcance comercial completo más chat mínimo. Entrega el 2 de octubre de 2026. |
| Final | Atención, funnel, grupos, patrones, posible compra, insights y asistente avanzado. 13 de noviembre de 2026. |
| Infraestructura | Windows, RTX 5080 de 16 GB, backend modular y worker separado. |
| Base de datos | PostgreSQL local por integrante; migraciones y datos de prueba comunes. |
| Azure DevOps | Uso obligatorio para planificación y trazabilidad. |
| Modelo generativo | Consumo mediante el servicio disponible en Azure, sujeto a validación. |
| Workflow IA | Copilot y Spec Kit como base; agentes, skills y MCPs por diseñar. |
| Privacidad | Sin identificación real ni reconocimiento facial. |
| Dataset | Pendiente; búsqueda conjunta y validación antes del desarrollo. |

# 19 Backlog inicial sugerido

Este primer corte permite iniciar Azure Boards sin decidir todavía todos los detalles técnicos. Cada Feature deberá descomponerse en Stories con criterios de aceptación verificables.

| Primer bloque | Segundo bloque |
| --- | --- |
| F0 Material: videos y prueba documentada. | F4 Datos: eventos persistidos y KPIs. |
| F1 Video: detector y tracker ejecutables. | F5 Dashboard y chat mínimo sobre métricas. |
| F2 Espacio: zonas y líneas versionables. | F6 Calidad: pruebas y evidencia del SDLC. |
| F3 Eventos: paso, ingreso, salida y permanencia. | F7 Final: funnel, grupos, patrones e insights. |